FIAP

Java Advanced — Sprint 1

Projeto SOLIN

Cronograma de Desenvolvimento

1. Objetivo

Este documento descreve o planejamento da Sprint 1 do projeto SOLIN uma API REST em Java/Spring Boot para monitoramento da saude de pets. Apresenta a divisao de responsabilidades entre os integrantes, as tarefas executadas e o cronograma seguido pela equipe entre 01/05 e 18/05 de 2026.

2. Equipe e responsabilidades

| Integrante | RM | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| (Natalia Cristina) | RM564099 | Backend Java/Spring Boot — API REST, Oracle, alertas |
| (Nickolas Davi) | RM564105 | App mobile (check-in, historico, notificacoes) |
| (Samara Vilela) | RM566133 | IoT — ESP32 + sensor PIR + integracao |
| (Rodrigo Silva) | RM565162 | Modelagem do banco e validacao com Oracle FIAP |
| (Otávio Ferreira) | RM565960 | Documentação, diagramas,testes e pitch (Compliance/QA) |

3. Cronograma de tarefas — Sprint 1

| Tarefa | Responsavel | Periodo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Definicao do escopo e formacao da equipe | Todos | 01/05 - 03/05 | Concluido |
| Modelagem do dominio (DER + diagrama de classes) | Todos | 04/05 - 06/05 | Concluido |
| Setup do projeto Spring Boot + estrutura de pacotes | Backend | 07/05 | Concluido |
| Implementacao das entidades JPA e relacionamentos | Backend | 08/05 - 09/05 | Concluido |
| Repositories + queries customizadas (JPQL) | Backend | 10/05 | Concluido |
| DTOs + Bean Validation + Mappers | Backend | 11/05 - 12/05 | Concluido |
| Services + regras de negocio + Strategy Pattern | Backend | 13/05 - 14/05 | Concluido |
| Controllers REST + paginacao + ordenacao | Backend | 15/05 | Concluido |
| Tratamento global de excecoes + cache | Backend | 16/05 | Concluido |
| Documentacao Swagger + colecao Postman | Backend | 16/05 | Concluido |
| Testes manuais via Postman + ajustes finais | Backend | 17/05 | Em andamento |
| Subida no GitHub publico + README | Backend | 17/05 | Em andamento |
| Revisao final e entrega | Todos | 18/05 | Pendente |

4. Entregaveis da Sprint 1

Codigo-fonte da API REST publicado no GitHub publico

Documentacao Swagger acessivel (springdoc-openapi)

Colecao Postman exportada na pasta documentos/postman

Diagrama de Classes das entidades

Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)

Cronograma de desenvolvimento (este documento)

README.md com instrucoes de execucao

5. Observacoes

A Sprint 1 entrega a fundacao do backend completa: persistencia em Oracle, regras de negocio (Strategy de alertas), API REST documentada e testavel. Nas proximas sprints serao integrados o app mobile e o sensor IoT, alem de evolucoes como autenticacao JWT, dashboards e notificacoes push.